# PLAN  ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY SKÓRZEC

na lata 2007 – 2013

wrzesień 2007 rok

# Spis treści

# Wstęp

# I.    Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

# II.   Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy  Skórzec.

# Położenie geograficzne.

# Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego.

# - położenie geograficzne

# - rzeźba terenu

# - gleby

# - świat roślinny i zwierzęcy

# - waloryzacja przyrodnicza i system obszarów chronionych

# 3. Ukształtowanie powierzchni

# 4. Demografia

# 5. Infrastruktura techniczna gminy

# * gospodarka wodno-ściekowa

# * gospodarka odpadami

# * gospodarka energetyczna

# * gospodarka cieplna

# * telekomunikacja

# * stan systemu komunikacji

# 6. Szkolnictwo.

# 7. Sport

# 8. Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo publiczne.

# 9. Przedsiębiorstwa i przemysł.

# 10. Rynek pracy i bezrobocie.

# 11. Finanse Gminy Skorzec

# 12. Wsparcie finansowe dla gminy w latach 2004-2006

# 13. Analiza SWOT.

# 14. Uwarunkowania i cele rozwoju.

III.  Zaplanowane do realizacji projekty w obecnym okresie programowania oraz w latach 2007-2013.

IV.  Fiszki projektowe.

V.    Powiązanie projektów z celami strategicznymi innych dokumentów dotyczących rozwoju.

# VI.  Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego na lata 2007-2013.

# VII. Plan finansowy na lata 2007-2013.

# VIII. System wdrażania projektów w ramach planu rozwoju lokalnego.

# IX.  Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej działań związanych z realizacją planu rozwoju lokalnego.

WSTĘP

Wymóg opracowania niniejszego planu wynika z obowiązku przyjętej procedury tworzenia dokumentów w kontekście wdrażania procesu absorpcji funduszy strukturalnych.

Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, krajowych i międzynarodowych Programów Operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i innych.

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą rozwoju Gminy Skórzec na lata 2007-2013.

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec zatwierdzone Uchwałą Nr XXIV/150/97 Rady Gminy w Skorcu z dnia 21 kwietnia 1997 roku oraz Strategię Rozwoju Gminy Skórzec  do 2024 roku zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/184/06 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 lipca 2006 roku.

Podczas, gdy zadaniem strategii było wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy, wytyczenie głównych celów strategicznych i operacyjnych, rolą planu rozwoju lokalnego jest wskazanie konkretnych zadań, których realizacja umożliwi osiągnięcie tych celów. Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia zatem analizę sytuacji społeczno ekonomicznej gminy i skupia się bardziej na zadaniach, terminach ich realizacji i szacunkowych kosztach. Dzięki umieszczeniu w Planie Rozwoju Lokalnego konkretnych zadań, terminów i kosztów, dokument ten nie tylko wskazuje na to, co należy zrobić, aby osiągnąć cele zapisane w strategii rozwoju gminy ale określa również harmonogram wykonania prac i pozwala oszacować koszty związane z realizacją poszczególnych zadań a tym samym koszty związane z osiągnięciem celów strategii. Plan szacuje spodziewane efekty planowanych inwestycji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych, pożyczek i środków własnych gminy.

Opracowanie przez gminę Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 jest istotne nie tylko ze względu na jej ścisły związek ze strategią rozwoju, ale również ze względu na konieczność posiadania takiego dokumentu przy ubieganiu się o wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy  wdrażany będzie na obszarze Gminy Skórzec w okresie od 2007 roku do 2013 roku. Określenie przedziału czasowego, w którym realizowane będą zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego wynika przede wszystkim z ustaleń dotychczasowego programowania funduszy Unii Europejskiej dla Polski, a obejmującego lata 2007-2013. Uwzględniając dotychczas obowiązującą zasadę, przyjmuje się, że ostateczne rozliczenie projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE w 2013r. nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2015r..

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY SKÓRZEC

1. Położenie geograficzne

Obszar Gminy Skórzec położony  jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. W podziale administracyjnym województwa, obszar gminy sąsiaduje:

- od strony północno-zachodniej  z Gminą Kotuń,

- od  strony północno-wschodniej  z Gminą Siedlce i  Gminą Wiśniew,

- od  strony południowo-wschodniej z Gminą Domanice,

- od strony południowo- zachodniej z Gminą Wodynie.

Siedziba władz administracyjnych mieści się w ośrodku gminnym we wsi Skórzec, położonym centralnie w obszarze gminy,  w odległości 12 km od Siedlec – siedziby powiatu oraz w odległości ok. 100 km od stolicy województwa.  Jest gminą rolniczą,  powiązaną z ośrodkiem powiatowym – Siedlcami.

W skład gminy wchodzi 21 wsi. Są to: Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Stany, Dąbrówka Wyłazy, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Grala-Dąbrowizna, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Skórzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków, z których utworzono 23 sołectwa  w tym: w Żelkowie – Żelków I i Żelków II, w Dąbrówce Wyłazach – Dąbrówka Wyłazy I i Dąbrówka Wyłazy II.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 11.902 ha.

2. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego

Położenie geograficzne

Według fizjograficznego podziału Polski terytorium Gminy Skórzec położone jest na Nizinie Południowopodlaskiej w granicach 3 mezoregionów: Wysoczyzny Siedleckiej, Obniżenia Węgrowskiego (dolina Kostrzynia) oraz Wysoczyzny Żelechowskiej (południowy fragment gminy). Wysokości bezwzględne wynoszą od 145 m npm w dolinie Kostrzynia do 178 m npm. na terenie wysoczyzny polodowcowej w rejonie wsi Trzciniec i Dąbrówki Stany.

Rzeźba terenu

Na przeważającej części terenu gminy występuje wysoczyzna polodowcowa. Stanowi ona powierzchnię płaską, miejscami lekko falistą o wysokościach względnych wynoszącą około 5 m i spadku 5%, a miejscami do 10%. Tylko lokalnie  występują nieliczne wydmy, ozy i pagórki moreny czołowej. Znaczny obszar- szczególnie w południowej części gminy- zajmuje doliny rzeczne i obniżenia powytopiskowe. Przez obniżenia powytopiskowe przepływa rzeka Kostrzyń. Na obszarze gminy brak jest wyraźnie zaznaczonej doliny Kostrzynia. Rzeka ta w swym biegu wykorzystuje istniejące obniżenie terenu. Na lokalne urozmaicenie terenu wpływają: wzgórza i pagórki moreny czołowej, ozy, pola piasków przewijanych, wydmy, dolinki erozyjno-denudacyjne.

Gleby

Skałą macierzystą gleby gminy Skórzec są lodowce i wodnolodowce (głównie piaski) oraz utwory współczesne (mady, torfy, mursze). Pod względem typologicznym gleby gminy są mało zróżnicowane. Przeważają gleby pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane i kwaśne.

W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne:murszowo-mineralne oraz torfowe i murszowo-torfowe. Zbudowane są głównie z piasków słabo gliniastych a także piasków luźnych i piasków gliniastych lekkich. W północnej części gminy na znacznych powierzchniach występują gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków lekkich. Większe obszary tych gleb występują we wsiach: Boroszków, Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Czerniejew, Ozorów, Skarżyn, Teodorów, Żelków. Gleby brunatne wyługowane i kwaśne zbudowane z piasków gliniastych lekkich występują w rejonie wsi: Skórzec, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Stany, Skarżyn. Natomiast w południowej i południowo-wschodniej części gminy (na obszarach nie będących obniżeniami terenu) dominują gleby pseudobielicowe i brunatne wytworzone z piasków luźnych oraz piasków słabogliniastych. Na obszarze dolin i obniżeń terenu (głównie w zachodniej i południowej części gminy) występują gleby murszowo mineralne (murszowate), torfowe i murszowo-torfowe.

Świat roślinny i zwierzęcy

Na terenie gminy stwierdzono 960 gatunków roślin naczyniowych w 93 rodzinach i 406 rodzajach, poza tym odnotowano 84 gatunki roślin zarodnikowych w tym: 7 rzadkich gatunków grzybów, 18- porostów, 12 – wątrobowców, 9 torfowców oraz 38- mchów właściwych. Rośliny prawnie chronione wystąpiły w liczbie 54 gatunków, w tym: 16 – ochrona częściowa, dodatkowo wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich. Chronioną faunę reprezentuje: 86 gatunków ptaków – 3 ssaków, 2 – gadów, 3 – płazów oraz owadów trzmiele i biegacze.

Waloryzacja przyrodnicza i system obszarów chronionych

Gmina Skórzec  należy do obszarów o przeciętnych walorach przyrodniczych. Niewielka północno-wschodnia część gminy o pow. 540 ha znajduje się w granicach Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego w roku 1986. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej gm. Skórzec wytypowano  obszar przyrodniczy o randze regionalnej obejmującej dolinę Kostrzynia i tereny przyległe oraz dwa niewielkie obszary  o randze lokalnej. Dwa obszary kwalifikują się do ochrony rezerwatowej.

Jest to projektowany rezerwat „Psiary Skórzeckie” obejmujący murawy ciepłolubne i niewielkie torfowisko oraz rezerwat „Bagno Stanisławów” obejmujący śródleśne torfowisko wysokie z licznym występowaniem gatunków torfowiskowych. Wyznaczono ponadto 4 użytki ekologiczne. Proponowane obiekty chronione nie zostały dotychczas zatwierdzone.

3. Ukształtowanie powierzchni

Gmina Skórzec wykonuje swoje zadania na obszarze 11.904 ha (119 km2 ) w tym:

| Lp. | Rodzaj użytku | powierzchnia w ha | Struktura w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Użytki rolne | 9656 | 81,11 |
| 2. | Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia | 1894 | 15,91 |
| 3. | Grunty pod wodami | 8 | 0,07 |
| 4. | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 289 | 2,43 |
| 5. | Tereny różne | 1 | 0,01 |
| 6. | Nieużytki | 56 | 0,47 |

* grunty orne - 59,65% * lasy – 15,36% * sady – 0,44% * łąki – 12,93%* pastwiska – 5,27,% * nieużytki – 0,47% pozostałe – 5,88 %

Gmina Skórzec charakteryzuje się znaczną powierzchnią gruntów ornych  (59,65%) i niewielka ilością sadów  (0,44%).

Wg ostatnich danych Spisu Powszechnego w gminie Skórzec liczba gospodarstw rolnych wynosiła 1 660, z czego gospodarstwa do 1 ha stanowią 243, od 1 ha do 5 ha – 789, od 5 do 10 ha – 425, od 10 do 15 – 147,  15 ha i powyżej – 56.

# Rys. Wielkość gospodarstw w gminie Skórzec

Większość gospodarstw prowadzi produkcję mieszaną - roślinno – zwierzęcą.

4. Demografia

Na dzień 1.04.2007r. w Gminie Skórzec zamieszkuje - 7 363 osoby. Gęstość zaludnienia  wynosi 61 osób/km2, podczas gdy średnia w województwie to 144 osóby/km2.

Od 2005 roku liczba ludności w Gminie nieznacznie rośnie. Wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest  przyrostem naturalnym oraz migracją ludności na teren gminy z sąsiednich miast.

Struktura wiekowa ludności gminy jest dość korzystna z punktu widzenia demograficznego. Najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku produkcyjnym, stanowiący 61,76% ludności, następnie ludzie młodzi w wieku przedprodukcyjnym, stanowiący 23,49% oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, którzy stanowią 14,75% mieszkańców gminy

| Wyszczególnienie | Ogółem | Ludność w wieku |
| --- | --- | --- |
|  |  | Przedprodukcyjnym | Produkcyjnym | Poprodukcyjnym |
| Woj. Mazowieckie | 100% | 20,7% | 62,7% | 16,6% |
| Powiat Siedlecki | 100% | 26,87% | 55,47% | 17,66% |
| Gmina Skórzec | 100% | 23,49% | 61,76% | 14,75% |

Dane zawarte w tabeli wskazują na rozbieżności w strukturze wiekowej mieszkańców gminy, województwa oraz powiatu. Świadczą o tym wskaźniki udziału poszczególnych grup wiekowych w ogóle mieszkańców. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest większy w porównaniu ze średnią wojewódzką i mniejszy niż średnia powiatu. Różnica jest dość wyraźna, gdyż przekracza  prawie 3 punkty procentowe. Jednocześnie odsetek osób w wieku produkcyjnym jest mniejszy niż średnia  w województwie i większy niż średnia powiatu. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest mniejszy niż średnia w powiecie czy w województwie. Wbrew pozorom większy udział osób w wieku przedprodukcyjnym dla gminy jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ wiąże się to z większymi nakładami na oświatę oraz w przyszłości z większą podażą na rynku pracy. Mniejszy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym to mniejsza liczba osób, które posiadają stałe dochody w postaci rent i emerytur, często stanowiących jedyne źródło dochodu gospodarstwa domowego, które regularnie przeznaczają na konsumpcję dóbr i usług, także tych wytwarzanych na terenie Gminy Skórzec.

5.Infrastruktura techniczna gminy.

Infrastruktura techniczna ma duże znaczenie: stanowi element trwałego zagospodarowania, czynnik przyciągający kapitał i nowe inwestycje na  teren gminy oraz wyznacza poziom i standard życia ludności. Poziom rozwoju infrastruktury mierzony różnymi wskaźnikami, jest jednym z najważniejszych wyznaczników poziomu rozwoju kraju, województwa, gminy.

Brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej może zniechęcać do podejmowania działalności gospodarczej na danym terenie. Rozbudowa infrastruktury lokalnej ma dwojaki cel: zmniejszenie kosztów, jaki ponosi inwestor lokalizujący swą działalność na danym terenie, poprawę warunków życia, co może stać się ważnym czynnikiem przyciągającym nowe inwestycje.

- Gospodarka wodno-ściekowa

Trzynaście miejscowości Gminy Skórzec jest  objęte grupowym systemem zaopatrzenia w wodę. Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 56,48 km, natomiast łączna długość przyłączy wodociągowych – 36,67 km. Z wody wodociągowej korzysta aktualnie ok. 60% ludności zamieszkującej na terenie gminy.

W gminie funkcjonują publiczne urządzenia zaopatrzenia w wodę:

Ujęcie Dąbrówka Ług z decyzją o ustalonych i zatwierdzonych zasobach wód podziemnych:

| Charakterystyka | Studnia nr 2 | Studnia nr 3 | Studnia nr 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność eksploatacyjna otworu | 20m3/h | 24m3/h | 27m3/h |

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód Nr RB.6223/12/05 z dnia 22.06.2005r.,  czas obowiązywania do 30.06.2015r.

Ujęcie  Teodorów z decyzją o ustalonych i zatwierdzonych zasobach wód podziemnych:

| Charakterystyka | Studnia nr 1 | Studnia nr 2 |
| --- | --- | --- |
| Wydajność eksploatacyjna otworu | 18m3/h | 18m3/h |

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód Nr RŚ.6223/7/02 z dnia 25.03.2002r.,  czas obowiązywania do 31.03.2012r.

Ujęcie  Grala- Dąbrowizna  z decyzją o ustalonych i zatwierdzonych zasobach wód podziemnych:

| Charakterystyka | Studnia nr 1 | Studnia nr 2 |
| --- | --- | --- |
| Wydajność eksploatacyjna otworu | 45m3/h | 45m3/h |

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód Nr RB.6223/4/07 z dnia 02.04.2007r.,  czas obowiązywania do 01.04.2027r.

Ujęcie  Czerniejew  z decyzją o ustalonych i zatwierdzonych zasobach wód podziemnych:

| Charakterystyka | Studnia nr 1 |
| --- | --- |
| Wydajność eksploatacyjna otworu | 80m3/h |

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód Nr RB.6223/16/07 z dnia 26.07.2007r.,  czas obowiązywania do 26.07.2027r.

Unieszkodliwienie ścieków powstających na terenie Gminy Skórzec prowadzone jest w oparciu o gminną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną we wsi  Skórzec. Oczyszczalnia gminna pracuje w układzie pełnego oczyszczania mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem zanieczyszczeń biogennych oraz chemicznym wspomaganiem stopnia biologicznego. Dysponuje przepustowością dobową średnią 200 m3/dobę. Do oczyszczalni tej odprowadzane są aktualnie systemem zbiorczym kanalizacji sanitarnej ścieki z terenu wsi Skórzec,  Dąbrówki Ług i Dąbrówki Stany. Ponadto transportem asenizacyjnym dowożone są ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy.

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 11,86 km, natomiast długość przyłączy kanalizacyjnych – 7,72 km. Ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej korzysta aktualnie 570 gospodarstw domowych.

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarką odpadami zajmuje się  Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu.

Stan techniczny sieci wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków uznaje się za dobry bądź średni.

- Gospodarka odpadami

Gmina Skórzec posiada składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Dąbrówka Ług  o poj. 41.000 m3 uszczelnione geomembramą HDPE o gr. 1,5 cm, drenaż nadfiltrowy pod złożem, studzienki na odcieki, 3 pizometry. W 70% gospodarstwa domowe wyposażono w pojemniki na odpady komunalne.

Od 2004 roku na terenie gminy wprowadzono system zorganizowanej segregacji odpadów komunalnych bezpośrednio u źródeł ich powstania, gdzie jest prowadzona segregacja odpadów. Oprócz zbiórki odpadów komunalnych segregowane są tworzywa sztuczne, plastik, szkło, makulatura (papier, tektura), metale i puszki.

Oprócz tych odpadów selektywną zbiórką objęte są również odpady niebezpieczne tj. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, oleje hydrauliczne, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne. Odpady te są dostarczane do firm posiadających instalacje do ich unieszkodliwiania lub recyklingu.

- Gospodarka energetyczna

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych można uznać za dobry. Gminę Skórzec obsługuje Zakład Energetyczny Warszawa-Teren Rejon Energetyczny w Siedlcach. Przez teren gminy przebiega linia 110/15kV. Oprócz stacji zasilających gminę w układzie podstawowym, istnieje możliwość awaryjnego zasilania ze stacji 110/15kV w Mrozach i Stoczku Łukowskim.

- Gospodarka cieplna

Zaopatrzenie gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach zakładowych. W przeważającej części są to kotłownie opalane węglem kamiennym. Urządzenia te emitują do atmosfery SO2 , NO2, CO w ilościach, które dla pojedynczego pieca czy kuchni wydają się znikomo małe, ale są bardzo uciążliwe ze względu na bezpośredniość oddziaływania.

W gminie podjęto pierwsze procesy modernizacyjne w zakresie ciepłownictwa. Zostało wybudowanych kilka kotłowni zasilanych paliwem ekologicznym – olejem opalowym. Za przykład takich kotłowni można podać kotłownie olejowe w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych w Skórcu, Gołąbku, Trzcińcu.

- Telekomunikacja.

W gminie zarejestrowanych jest ok.  2.700 abonentów telefonii przewodowej i radiowej. Wszystkie sołectwa są stelefonizowane jednak w różnym stopniu. W  celu zapewnienia 100% stelefonizowania gminy należałoby zwiększyć pojemność centrali telefonicznej w Skórcu  i realizować dalszą rozbudowę sieci telefonicznej kablowej.

Na terenie gminy brak jest operatora świadczącego usługi związane ze stałym szerokopasmowym dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu odbywa się poprzez tzw. dostęp komutowany.

- Stan systemu komunikacji

Układ funkcjonalny komunikacji gminy składa się z sieci dróg: drogi  wojewódzkiej o nr 803,  dróg powiatowych oraz dróg  gminnych.

Droga wojewódzka  posiada parametry IV klasy technicznej o nawierzchni utwardzonej. Charakteryzuje się złym stanem technicznym, jednakże na obszarze gminy ruch samochodów jest duży.

Przez Gminę Skórzec przebiega również 6 dróg o charakterze powiatowym o łącznej długości 35,788 km. Większość z nich ma nawierzchnię bitumiczną, pozostałe nawierzchnię żwirową lub gruntową i wymagają gruntownych remontów.

Administracyjnie drogami powiatowymi zarządza  Starostwo Powiatowe w Siedlcach.

Ponadto wewnętrzny układ komunikacji gminy Skórzec tworzy sieć dróg gminnych, które stanowią uzupełniający układ komunikacji lokalnej.  Ich łączna długość to około 64 km, z tego 26 km ma nawierzchnię twardą ulepszoną, pozostałe drogi mają nawierzchnie żwirowe lub gruntowe. Większość dróg gminnych nie spełnia warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi tej kategorii.

Wykaz dróg gminnych- przedstawia poniższa tabela:

| Numer ewiden cyjny | Nazwa drogi | Całkowita długość w km | Pow. m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 360901W | Trzciniec-gr. gm. Wodynie -Ruda Wolińska | 2,197 | 10.400 |
| 360902W | Kol. Żelków-gr.gm.Siedlce- Teodorów-Gołąbek-gr. gm. Domanice | 4,851 | 49.726 |
| 360903W | Trzciniec-Kopcie- gr.gm.Domanice | 1,680 | 16.700 |
| 360904W | Grala-Drupia-gr. gm.Domanice-Przywory Duże | 5,892 | 58.400 |
| 360905W | Trzemuszka- gr.gm. Kotuń-Ozorów | 1,308 | 7.900 |
| 360906W | Dr. Gminna 360912W (Nowaki-Dabrówka Stany)- Skórzec | 4,138 | 33.104 |
| 360907W | Skórzec-Wólka Kobyla | 3,382 | 20.292 |
| 360908W | Żebrak-Kłódzie | 5,984 | 47.872 |
| 360909W | Dąbrówka Stany- dr.gminna 360908W(Żebrak-Kłódzie) | 3,662 | 21.972 |
| 360910W | Czerniejew-Kłódzie | 3,309 | 19.854 |
| 360911W | Czerniejew-Nowaki | 3,152 | 17.212 |
| 360912W | Nowaki-Dąbrówka Niwka-Dabrówka Stany | 4,519 | 36.152 |
| 360913W | Dąbrówka Nowa- gr.gm.Kotuń- Dąbrówka Wyłazy | 2,557 | 23.013 |
| 360914W | Dąbrówka Ług-Dąbrówka Niwka | 3,804 | 34.236 |
| 360915W | dr.wojewódzka nr 803-Kol.Dąbrówka Wyłazy-Dąbrówka Wyłazy | 3,112 | 18.672 |
| 360916W | droga wojewódzka nr 803 -Żelków-Kol.Żelków | 2,254 | 11.270 |
| 360917W | droga wojewódzka nr 803-Żelków-dr. wojewódzka nr 803 | 2,436 | 14.616 |
| 360918W | Wołyńce-gr. gm.Siedlce- Teodorów-dr. wojewódzka nr 803 | 1,115 | 6.690 |
| 360919W | Kol. Skórzec-Kol.Dąbrówka Stany-dr.gminna 360909W | 1,512 | 5.400 |
| 360920W | Kol. Skórzec-Kol.Dąbrówka Stany-dr. gminna 360909W | 3,242 | 16.200 |
|  | RAZEM | 64,106 | 469.681 |

Poza drogami gminnymi na terenie gminy występują drogi wewnętrzne i dojazdowe do pól.  Ich długość wynosi około 350 km. Są to drogi w większości o nawierzchni gruntowej lub żwirowej, wymagające remontu lub przebudowy.

6. Szkolnictwo

Placówki oświatowe na terenie Gminy Skórzec 2007/2008

| Lp. | Nazwa placówki | Wielkość szkoły w m3 | Liczba dzieci | Liczba oddziałów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Skórcu | 841 | 222 | 12 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Grali z Filią w Trzcińcu | 1.514 | 125 | 9 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach | 374 | 109 | 7 |
| 4. | Szkoła Podstawowa W Gołąbku | 1.044 | 49 | 5 |
| 5. | Gimnazjum w Skórcu | 3.001 | 332 | 15 |

Ogółem w gminie w roku szkolnym 2007/2008  do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszcza  837 dzieci, które pobierają naukę w  48  oddziałach.

Zakłada się, że na terenie gminy  z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Skórcu w ciągu najbliższych 5 lat liczba dzieci w klasach pierwszych spadnie o około 10%,  związane jest to z niżem demograficznym. Natomiast  w Szkole Podstawowej w Skórcu zakłada się wzrost dzieci  o około 10% ze względu na duże zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym we wsiach należących do obwodu tej szkoły.

Obniżenie liczby uczniów w pozostałych szkołach, może wywołać konieczność zmian organizacyjnych w tych szkołach.

W związku z zakładanym wzrostem liczby uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Skórcu oraz brakiem bazy lokalowej na przedszkole, zachodzi pilna potrzeba dokonania rozbudowy  budynku Szkoły Podstawowej w Skórcu  o blok żywieniowy, sale lekcyjne i halę sportową.

7. Sport

Na terenie gminy funkcjonuje pełnowymiarowe boisko  sportowe  do piłki nożnej z zapleczem socjalnym i trybunami dla widzów  w miejscowości Skórzec - Dąbrówka Ług  oraz boisko do piłki ręcznej, koszykówki i nożnej przy Gimnazjum w Skórcu. Oba obiekty zostały wybudowane w roku 2006. We wsiach Grala - Dąbrowizna i Gołąbek znajdują się boiska niepełnowymiarowe, prowizorycznie urządzone.

Działalność w zakresie kultury fizycznej prowadzi sekcja piłki nożnej Gimnazjalnego  Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LZS ”Naprzód” Skórzec, który obecnie zrzesza w swoich strukturach kilka sekcji, między innymi sekcję piłki nożnej.

8. Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo

Podstawową opiekę zdrowotną zapobiegawczo-leczniczą prowadzi Przychodnia Opieki Zdrowotnej. Przychodnia ta obejmuje  zasięgiem obszar całej gminy.

W działania z zakresu pomocy społecznej zaangażowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, który realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy należą: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, usługi opiekuńcze, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych, przyznawanie i wypłacanie  zasiłków celowych na wypadki powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

W roku 2006 wydatki gminy przeznaczone na pomoc społeczną wyniosły 3.425.665 złotych, z czego prawie  3.212.278 złotych wydano na zadania zlecone, zaś pozostałe 213.387 zł   na zadania własne.

Szacuje się, że około 15% mieszkańców korzysta z pomocy społecznej. Głównymi powodami przyznawania pomocy są sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna  oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych . W ciągu najbliższych lat skala świadczonej pomocy społecznej nie ulegnie zmniejszeniu, nawet przy założeniu zmniejszenia bezrobocia i ubóstwa.

Na terenie Gminy Skórzec nad bezpieczeństwem publicznym pieczę sprawuje Posterunek Policji w Skórcu, podlega on Komendzie Miejskiej w Siedlcach. Gmina Skórzec należy do gmin bezpiecznych mimo wzrostu   liczby przestępstw  gospodarczych o ponad 20% w stosunku do roku 2005. W  roku 2006 nie zanotowano przestępstw kryminalnych.

Dane policyjne pokazują, że przestępstwa zagrażające zdrowiu i życiu praktycznie nie występują na terenie gminy.

9.  Dziedzictwo kulturowe i turystyka

Na obszarze gminy Skórzec występują obiekty, układy i tereny o zróżnicowanych wartościach kulturowych. Wg wskazań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ochroną objęto:

Strefa „A”- pełna ochrona historyczna struktury przestrzennej obejmująca: teren wokół kościoła i klasztoru w Skórcu

Strefa „B” - ochrona zachowanych elementów zabytkowych, która obejmuje: teren w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i klasztoru w Skórcu, teren parku dworskiego  w Ozorowie, teren cmentarza parafialnego  w Skórcu.

Strefa „K”      - ochrony krajobrazu, która obejmuje: teren cmentarza parafialnego w Skórcu, teren przy parku dworskim w Ozorowie.

Strefa „OW” - obserwacji archeologicznych, która obejmuje stanowiska: punkty osadnicze okresu neolitu we wsi Dąbrówka Niwka, punkty osadnicze okresu mezolitu, neolitu i epoki brązu we wsi Drupia, punkty osadnicze z epoki kamienia we wsi Wólka Kobyla.

# Na uwagę turystów zasługują zabytki (wpis do rejestru zabytków woj. siedleckiego) takie jak:

- Klasyczno-barokowy kościół z  1794r., murowany, klasyczny klasztor Marianów z końca XVIII wieku, dzwonnica, brama murowana z XVIII wieku oraz dziedziniec i murowane ogrodzenie z końca XVIII wieku w Skórcu,

- Murowana kapliczka przydrożna z I polowy XIX wieku a w niej rzeźba Św. Jana Nepomucena;

- Kopiec (naprzeciwko kościoła) ku czci parafian poległych w latach 1926-1944,

- Klasyczna bramka murowana (początek XIX wieku) znajdująca się na cmentarzu grzebalnym.

Urozmaicony teren, liczne obiekty zabytkowe stwarzają korzystne warunki turystyczno-wypoczynkowe.

10. Przedsiębiorstwa i przemysł

Liczba podmiotów gospodarczych operujących na terenie Gminy Skórzec pod koniec roku 2006 wynosiła  267. Najwięcej jednostek to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 260.  Oprócz tego na terenie gminy funkcjonują spółki prawa handlowego jak i cywilne w sumie zarejestrowano 7. Wszystkie podmioty należą do sektora prywatnego.

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów mają firmy z sektora zajmującego się handlem i naprawami. Należy jednak zauważyć, że zarówno w przychodach jak i w zatrudnieniu branża ta rozwija się najdynamiczniej nie tylko w gminie lecz także na terenie całego kraju. Tego rodzaju działalność nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz charakteryzuje się dość dużą elastycznością jeśli chodzi o dopasowanie do popytu.

11. Rynek pracy i bezrobocie

# W roku 2006 liczba bezrobotnych w Gminie Skórzec oscylowała wokół 15,3 %. W porównaniu z poziomem bezrobocia w województwie mazowieckim, który wyniósł niemalże 12,8 %  wskaźnik jest wyższy o 2,5%. Należy zaznaczyć, ze stopa bezrobocia jest niższa niż w roku 2005 o ponad 1 punkt procentowy. Fakt ten należy ocenić korzystnie, gdyż świadczy o  tendencji do obniżenia stopy bezrobocia w gminie i w powiecie siedleckim.

Wymieniona stopa bezrobocia jest konsekwencją przede wszystkim:

- przyśpieszenia procesów restrukturyzacyjnych gospodarki;

- niższego tempa wzrostu gospodarczego;

- trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotów działających na rynku pracy;

- likwidacji wielu zakładów pracy w Siedlcach,

- wchodzącego na rynek wyżu demograficznego.

Na łączną liczbę 4.780 osób pracujących, odsetek pracujących w gospodarce narodowej jest raczej niewielki. Świadczy to o poszukiwaniu zatrudnienia u prywatnych przedsiębiorców lub też utrzymaniu się z rolnictwa. Nieco większa liczba ludności, bo 1.436 osoby utrzymuje się jedynie lub głównie z prac we własnym gospodarstwie rolnym. Świadczy to o dość średniej wydajności rolnictwa. Należy podkreślić, że 70% tych osób posiada gospodarstwa rolne o pow. 10 ha lub więcej. Mimo, że Gmina Skórzec należy do obszarów typowo rolniczych, to duża część ludności poszukuje dodatkowego zatrudnienia poza rolnictwem.

12. Finanse Gminy Skórzec

Poniższe zestawienie przedstawia planowane dochody i wydatki gminy w porównaniu do realnego ich wykonania. Jak widać realne wykonanie budżetu nie odbiega zbytnio od planowanego. Zarówno dochody i wydatki utrzymują się na stabilnym poziomie, co gwarantuje stabilną i niczym nie zagrożoną sytuację finansową gminy.

|  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon. | % | Plan |
| I. II. | Dochody Wydatki | 11.331.833 13.298.757 | 9.554.108 11.618.577 | 84,3 87,4 | 13.289.194 12.114.734 | 12.992.786 11.750.310 | 97,8 97 | 14.168.136 15.246.533 | 13.745.705 13.959.315 | 97,02 91,56 | 14.055.879 14.556.166 |
| III. | Nadwyżka Deficyt (I-II) | -1.966.924 | -2.064.469 |  | +1.174.460 | +1.242.476 |  | -1.078.397 | -213.609,98 |  | -500.287 |
| IV | Stan zadłużenia na koniec roku | x | 3.257.917 |  | x | 1.391.007 |  | x | 1.737.426,33 |  | 2.237.713 |
| V. | Art.170 * to (IV:I) | x | 34,10% |  | x | 10,71% |  | x | 12,64% |  | 15,92% |
| VI | Wskaźnik dochodów podatko-wych gminy do liczby mieszkań-ców gminy | 258,02 |  |  | 242,47 |  |  | 264,42 |  |  | 330,01 |

- Art. 170 - Łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym.

Jak obrazuje powyższa tabela stan zadłużenia gminy na przestrzeni lat 2004-2007 kształtuje się na bezpiecznym poziomie, co rokuje pozytywny rozwój finansowo-gospodarczy na przyszłe lata.

13. Wsparcie finansowe dla gminy w latach 2004-2006

Na realizacje zadań w latach 2004 - 2006 Gmina Skórzec uzyskała pomoc finansową ze środków krajowych (fundusze celowe) i zagranicznych (fundusze Unii Europejskiej) w kwocie 2.836.473,71 zł z   następujących programów:

SAPARD – kwotę 1.659.198,71 zł na:

- budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wólka Kobyla, Drupia, Żebrak, Trzciniec,

- rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Skórzec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dąbrówka Ług

PAOW – 39.489 zł. na:

- remont budynku Szkoły Podstawowej w Skórcu

SPO – 374.236 zł na:

-budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w  m. Skórzec – Dąbrówka Ług.

Program wyrównywania różnic między regionami – 58.250 zł na:

- likwidację barier architektonicznych w POZ

Kontrakt Samorządowy – Edukacja – 100.000 zł. na:

- remont budynku Szkoły Podstawowej w Skórcu

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – Komponent B – 67.800 zł na:

- modernizacja dachu i ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza – Komponent D – 87.500 zł na:

- budowa i wyposażenie boisk do piłki ręcznej, nożnej i koszykówki

Samorządowy program Rozwoju Mazowsza – Komponent C – 537.500 zł. na:

- przebudowę drogi gminnej w m. Skórzec ul. Bielna i Ogrodowa

- przebudowę drogi gminnej w m. Grala-Dąbrowizna,

14. Analiza SWOT.

Mocne strony:

- walory przyrodniczo-krajobrazowe

- walory kulturowe i historyczne

- brak ciężkiego przemysłu

- czyste środowisko naturalne

- zapas terenów budowlanych

- dobre warunki do rozwoju turystyki

- czyste ekologicznie rolnictwo

- klimat, przyroda

- tanie grunty

- patriotyzm lokalny

Słabe strony:

- zły stan techniczny dróg

- niewystarczająca infrastruktura techniczna

- niskie wykształcenie społeczeństwa

- brak infrastruktury turystycznej

- rosnące bezrobocie

- rosnące ubóstwo

- infrastruktura techniczna wymagająca nakładów

- słaba promocja gminy

- niedoinwestowanie oświaty

- brak perspektyw dla młodzieży kończącej naukę

- brak obiektów sportowych lub ich niski standard

- brak środków na rozwój

- migracja wykształconych ludzi

Szanse:

- rozwój turystyki

- rolnictwo ekologiczne (zdrowa żywność – wzrost zapotrzebowania na produkty)

- spójność współpracy z sąsiednimi gminami

- stworzenie warunków do rozwoju rynku pracy

- samozatrudnienie

- rozwój przedsiębiorczości

- kształcenie dorosłych

- rynki zbytu na produkty lokalne

- dobra polityka lokalna

Zagrożenia:

- brak własnych środków finansowych na rozbudowę infrastruktury

- migracja ludzi szczególnie młodych

- upadek indywidualnych gospodarstw

- brak wykształcenia spowodowany biedą

- słaby rozwój gospodarczy

- wzrost przestępczości

- zwiększenie się dystansu wobec gmin rozwiniętych.

15. Uwarunkowania i cele rozwoju.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Skórzec zadania polegające na poprawie sytuacji w Gminie Skórzec zostały pogrupowane według celów strategicznych oraz celów operacyjnych. Cele strategiczne są podstawą do realizacji ogólnej wizji rozwoju Gminy Skórzec do 2024 roku. Porządkują one wszystkie działania rozwojowe w gminie.

Celami strategicznymi Gminy Skórzec są:

1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla zwiększenia stopnia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

2. Rozwój funkcji osadniczych, turystycznych i rekreacyjnych gminy.

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla poprawy poziomu życia mieszkańców gminy.

4. Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych gminy.

5. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców i przyjezdnych dla kreowania miejsc pracy i wpływów budżetowych.

6. Przebudowa rolnictwa dla podniesienia jakości produktów rolnych oraz wzrostu opłacalności produkcji rolnej.

Cele operacyjne natomiast, to cele które przyczynią się do realizacji celów strategicznych.

Cel 1

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego dla zwiększenia stopnia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania .

Zadania:

- Ciągła edukacja społeczeństwa, w tym osób starszych

- Rozwój samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

- Rozwój organizacji pozarządowych .

- Podnoszenie poziomu oświaty.

- Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

- Rozwój oferty i bazy kulturowej

- Wzmocnienie więzi regionalnych

- Kultywowanie tradycji lokalnych

- Poprawa estetyki obejść.

- Wspieranie zdolnej młodzieży

- Wspieranie działalności sportowej

- Rozwój zakresu usług medycznych

- Rozwój zakresu usług zdrowotnych

- Doskonalenie pracy samorządu terytorialnego

- Poprawa bezpieczeństwa publicznego

- Profilaktykę zagrożeń wśród młodzieży

- Zwiększenie ofert spędzenia wolnego czasu szczególnie dla młodzieży

Cel  2

Rozwój funkcji osadniczych, turystycznych i rekreacyjnych gminy.

Zadania:

- Rozwój infrastruktury turystycznej

- Rozwój produktów i atrakcji turystycznej

- Organizacja i tworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej

- Utworzenie ogólnodostępnej bazy rekreacyjno-sportowej

- Inwentaryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

- Ochrona historycznego budownictwa drewnianego

- Rozwój osadnictwa na terenie gminy

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży

- Promocja walorów gminy

Cel 3

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej dla poprawy poziomu życia mieszkańców gminy.

Zadania:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

- Poprawa stanu dróg na terenie gminy

- Poprawa stanu komunikacji zbiorowej

- Rozwój małej retencji

- Rozwój funkcji informatycznej gminy

- Rozbudowa systemów oczyszczania ścieków

- Poprawa jakości wody pitnej

Cel 4

Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych i kulturowo-historycznych gminy.

Zadania:

- Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

- Przestrzeganie zasad ekorozwoju w decyzjach planistycznych i inwestycyjnych

- Podniesienie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców

- Rozwój edukacji ekologicznej

- Nawiązywanie w architekturze do form tradycji regionalnej

- Przyrodnicza ochrona dolin rzecznych

- Ochrona  wód powierzchniowych i głębinowych

- Rozwój gospodarki odpadami stałymi

Cel 5

Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców i przyjezdnych dla kreowania miejsc pracy i wpływów budżetowych.

Zadania:

- Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

- Aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy

- Tworzenie lokalnych stref ekonomicznych

- Rozwój samorządności gospodarczej

- Kreowanie urzędów i instytucji gminy na przyjazne przedsiębiorcom

- Nieustanną edukację przedsiębiorców

- Systemowe informowanie przedsiębiorców

Cel 6.

Przebudowa rolnictwa dla podniesienia jakości produktów rolnych oraz   opłacalność produkcji rolnej.

Zadania:

- Rozwój skupu i dystrybucji produktów rolnych

- Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

- Rozwój gospodarstw ekologicznych

- Rozwój agroturystyki

- Przekwalifikowanie gruntów rolnych

- Podniesienie lesistości gminy

- Rozwój systemu szkoleń dla rolników

- Komasacje gruntów rolnych

- Rozwój melioracji użytków rolnych

- Ochrona  gleb najwyższych klas przed działaniami inwestycyjnymi.

III. Zaplanowane do realizacji projekty w okresie programowania w latach 2007-2013.

Zadania zostały ułożone wg hierarchii ważności oraz możliwości dokonywania wyboru ich wykonania pod kątem niezbędności i zapewnienia osiągalności wyznaczonych celów. Tak pogrupowane zadania stanowią podstawę do sporządzenia harmonogramu działań i programów oraz projektów wykonawczych.

Działania i projekty realizowane przez Gminę Skórzec w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Nazwa projektu/działania | Koszt całkowity w tys zł. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych wraz z utwardzeniem działki nr 119/1 w Skórcu | 194,8 | 194,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa studni głębinowej dla wodociągu grupowego w m. Grala-Dąbrowizna | 172,4 | 172,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączani w m. Dąbrówka Stany | 1.558,2 | 1.558,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uruchomienie w Urzędzie Gminy gminnego punktu informacyjnego, zakup komputerów | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Skórcu | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec-Dąbrówka Ług | 520 | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 803 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Budowa boiska sportowego w m. Grala-Dąbrowizna | 300 |  |  |  |  | 100 | 200 |  |
| 10. | Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Gołąbek | 106 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Stany | 1.594 |  | 80 | 1.010,4 | 503,6 |  |  |  |
| 12. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Skórzec | 3.060 | 20 | 1.900 | 1.140 |  |  |  |  |
| 13. | Budowa suw, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Czerniejew w tym: a) budowa suw i sieci wodociągowej z przyłączami b) budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami | 3.741 2.446,7 1.294,3 | 1.137,6 1.107,6 30 | 1.969,1 1.339,1 630 | 634,3 634,3 |  |  |  |  |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Ozorów w tym: a) budowa sieci wodociągowej z przyłączami b) budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami | 2.483,8 1.248,8 1.235 | 62 31,5 30,5 |  | 599,1 599,1 | 1.822,7 1.217,3 605,4 |  |  |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Gołąbek w tym: a) budowa sieci wodociągowej z przyłączami b) budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami | 4.137,1 2.400 1.737,1 | 83,5 41 42,5 |  | 2.500 1.500 1.000 | 1.553,6 859 694,6 |  |  |  |
| 16. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Nowaki w tym: a) sieć wodociągowa z przyłączami b)budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami | 1.682,4 586,6 1.095,8 |  | 22,6 22,6 | 200 200 | 364 364 | 750 750 | 345,8 345,8 |  |
| 17. | Budowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żelków | 3.540 |  | 140 | 1.000 | 2.400 |  |  |  |
| 18. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Teodorów | 1.401,9 |  |  | 201,9 |  |  | 500 | 700 |
| 19. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrowka, Dąbrówka Niwka | 2.463,6 |  | 263,6 |  | 1.000 | 800 | 400 |  |
| 20. | Przebudowa drogi w m.Dąbrówka Ług ul. Żeromskiego | 180 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| 21. | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Leśna | 250 | 10 | 240 |  |  |  |  |  |
| 22. | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Słowackiego i Sosnowa | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 23. | Przebudowa drogi w m. Żelków | 500 | 230 |  |  |  |  | 270 |  |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej w Skórcu ul. Reymonta | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowaki-Czerniejew | 500 | 20 | 180 |  |  |  | 100 | 200 |
| 26. | Przebudowa drogi gminnej nr 360918W Wołyńce-Siedlce-Teodorów dr woj. 803 | 540 |  | 20 | 520 |  |  |  |  |
| 27. | Przebudowa drogi w m. Gołąbek ul. Słoneczna i Szkolna | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 28. | Przebudowa drogi gminnej nr 360914W dr. woj. 803-Kol Dąbrówka Wyłazy-Dąbrówka Wyłazy | 838,4 |  | 60 | 778,4 |  |  |  |  |
| 29. | Remont świetlicy wiejskiej w m.Ozorów, Drupia, Skórzec, Nowaki, Dąbrówka Wyłazy | 550 |  |  |  |  | 200 | 200 | 150 |
| 30. | Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Boroszów, Wólka Kobyla, Skórzec ul. Armii Krajowej, Ozorów, Trzciniec, Grala Dąbrowizna, Dąbrówka Stany oraz wymiana starych lamp na lampy energooszczędne na terenie gminy | 400 | 76 | 100 | 100 | 124 |  |  |  |
| 31. | Remont budynku wraz z wyposażeniem klasy „O” w Szkole Podstawowej- Filia w Trzcińcu | 121,9 | 121,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wymiana okien i ocieplenie budynku komunalnego w Dąbrówce Ług | 120 | 40 | 80 |  |  |  |  |  |
| 33. | Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec-Ruda Wolińska | 900 |  | 100 | 800 |  |  |  |  |
| 34. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kłódzie, Skarżyn, Dobrzanów, Boroszków | 2.419,3 |  |  |  | 100 |  | 1.000 | 1.319,3 |
| 35. | Budowa oczyszczalni w m. Grala Dąbrowizna oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Grala Darowizna, Żebrak, Trzciniec, Wólka Kobyla, Drupia | 7.079,8 |  |  |  |  | 100 | 3.000 | 3.979,8 |
| 36. | Remont zbiornika wodnego w Skórcu dz. nr 81 | 132 |  |  |  |  | 132 |  |  |
| 37. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skórcu z budową hali sportowej | 2.000 | 81,7 | 1.232,2 | 686,1 |  |  |  |  |
| 38. | Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego – Internet w gminie | 1.000 |  | 470,6 | 294,1 | 235,3 |  |  |  |
| 39. | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Teodorów | 420 |  | 420 |  |  |  |  |  |
| 40. | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w kafejkę internetową w m. Grala-Dąbrowizna | 658 |  |  | 658 |  |  |  |  |
| 41. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Skórzec | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 42. | Przebudowa drogi w m. Boroszków | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| RAZEM | 47.612,6 | 4.922,1 | 7.368,1 | 11.122,3 | 8.103,2 | 3.432 | 6.015,8 | 6.649,1 |

IV. Fiszki projektowe

W poniższych fiszkach projektowych, każde z wymienionych zadań zostało opisane z uwzględnieniem pięciu cech: nazwy projektu, lokalizacji, instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrożeniu, oczekiwanych rezultatów, przewidywanych nakładów do poniesienia.

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych wraz z utwardzeniem działki nr 119/1 w Skórcu |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 01 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Nowe miejsce wypoczynku |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 194,8 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 69,9 | Wkład własny (%) - 35,8 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 124,9 środki unijne PROW | Dofinansowanie (%)- 64,1 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa studni głębinowej dla wodociągu grupowego w m. Grala Dąbrowizna |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 02 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Grala Dąbrowizna |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2007 |
| Wskaźniki: | Studnia głębinowa awaryjna, agregat prądotwórczy |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 172,4 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 27,4 | Wkład własny (%) - 15,9 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 145 UM | Dofinansowanie (%)- 84,1 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Dąbrówka Stany |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 03 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Stany |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2007 |
| Wskaźniki: | sieć kanalizacyjna – 5.175mb, przyłącza kanalizacyjne – 142 szt. |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.558,2 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 640,3 | Wkład własny (%) - 41,2 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 717,9 (pożyczka z WFOŚiGW) 200 dofinan. z Sam.Instr.Wsparcia Rozw.Maz, | pożyczka (%)- 46,0 dofinansowanie – 12,8 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Uruchomienie w Urzędzie Gminy gminnego punktu informacyjnego, zakup komputerów |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 04 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Urząd Gminy |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Poprawa warunków obsługi interesantów |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 40 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN): | 40 | Wkład własny % 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł.PLN): |  | Dofinansowanie (%) 0 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skórcu |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 05 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2008 |
| Wskaźniki: | Poprawa warunków pracy, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, pozbycie się azbestu |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 170 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 170 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) |  | Dofinansowanie (%)- 0 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Skórcu |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 06 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Zwiększenie miejsc parkingowych dla interesantów |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 18 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 18 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) |  | Dofinansowanie (%)- 0 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec-Dąbrówka Ług oraz opracowanie projektu przebudowy drogi |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 07, 08 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec, Dąbrówka Ług |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 |
| Wskaźniki: | długość chodnika – 4.762mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 590 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 590 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) |  | Dofinansowanie (%)- 0 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa boiska sportowego w m. Grala Dąbrowizna. |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 09 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Grala Dąbrowizna |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2009 |
| Wskaźniki: | Boisko sportowe do piłki nożnej, ręcznej, bieżnia |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 300 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 60 | Wkład własny (%) - 20 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 240 EFRR | Dofinansowanie (%)- 80 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Gołąbek |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 10 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Gołąbek |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Boisko sportowe do piłki nożnej |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 106 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 56 | Wkład własny (%) – 52,8 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 50 UM | Dofinansowanie (%)- 47,2 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w m. Dąbrówce Stany |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 11 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Stany |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2010 |
| Wskaźniki: | Hala sportowa o wym. 24x12 |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.594 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 534,2 | Wkład własny (%) - 33,5 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 1.059,8– środki unijne EFRR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 66,5 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Skórzec |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 12 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2008 |
| Wskaźniki: | Zwiększenie przepustowości oczyszczalni do Q=400m3/d |
| Powiązanie projektu: | Projekt 13,14,15 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 3.060 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 939 | Wkład własny (%) - 30,7 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 2.121środki unijne- EFRR (PRO) | Dofinansowanie (%)- 69,3 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa suw w m. Czerniejew |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 13 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Czerniejew |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2007 |
| Wskaźniki: | Stacja wodociągowa o wyd.Q=80m3/h szt. 1 |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.200 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 200 | Wkład własny (%) – 16,7 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 1.000 pożyczka WFOŚiGW | Dofinansowanie (%)- 83,3 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Czerniejew |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 13 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Czerniejew |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2009 |
| Wskaźniki: | sieć wodociągowa – 5.930 mb, przyłącza wodociągowe – 103 szt. sieć kanalizacyjna – 3.994 mb , przyłącza kanalizacyjne – 97 szt , przepompownie sieciowe – 1 szt. |
| Powiązanie projektu: | suw |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 2.541 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 841 | Wkład własny (%) - 33,1 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | Środki unijne-1.700 EFRR(PROW) | Dofinansowanie (%)-66,9 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Ozorów |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 14 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Ozorów |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2010 |
| Wskaźniki: | sieć wodociągowa – 6.030mb, przyłącza wodociągowe – 101 szt. sieć kanalizacyjna – 2.440 mb , przyłącza kanalizacyjne – 95 szt , przepompownie sieciowe – 1 szt. |
| Powiązanie projektu: | Projekt nr 13 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 2.483,8 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 783,8 | Wkład własny (%) - 31,6 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne- 1.700 EFRR (PROW) | Dofinansowanie (%)- 68,4 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Gołąbek |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 15 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Gołąbek |
| Czas realizacji projektu: | 2006-2010 |
| Wskaźniki: | sieć wodociągowa – 15.100 mb, przyłącza wodociągowe – 149 szt. sieć kanalizacyjna – 6.370 mb , przyłącza kanalizacyjne – 147 szt , przepompownie sieciowe – 4 szt. |
| Powiązanie projektu: | Projekt nr 03,12, 13 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 4.137,1 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 1.337,1 | Wkład własny (%) - 32,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne- 2.800 EFRR(PROW, RPO) | Dofinansowanie (%)- 67,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Nowaki |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 16 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Nowaki |
| Czas realizacji projektu: | 2010-2011 |
| Wskaźniki: | sieć wodociągowa – 1790 mb, przyłącza wodociągowe – 54 szt. sieć kanalizacyjna – 3.085 mb , przyłącza kanalizacyjne – 54 szt , przepompownie sieciowe – 1 szt. |
| Powiązanie projektu: | Projekt nr 03, 12,13 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.682,4 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 752,4 | Wkład własny (%) - 44,7 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne – 930 EFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 55,3 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa oczyszczalni ścieków , budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Żelków |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 17 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Żelków |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2010 |
| Wskaźniki: | Oczyszczalnia ścieków o przepustowości Q=150m3/d sieć kanalizacyjna – 5.155 mb , przyłącza kanalizacyjne – 95 szt , przepompownie sieciowe – 2 szt. |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 3.540 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 1.440 | Wkład własny (%) - 40,6 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne -2.100 EFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 69,4 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Teodorów |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 18 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Teodorów |
| Czas realizacji projektu: | 2009-2013 |
| Wskaźniki: | sieć kanalizacyjna – 4.245 mb , przyłącza kanalizacyjne – 75 szt , przepompownie sieciowe – 2 szt. |
| Powiązanie projektu: | Projekt nr 17 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.401,9 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 501,9 | Wkład własny (%) - 35,9 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne -900 EFFR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 64,1 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dabrówka Niwka |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 19 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dabrówka Niwka |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2012 |
| Wskaźniki: | sieć kanalizacyjna – 6.975 mb , przyłącza kanalizacyjne –123 szt , przepompownie sieciowe – 3 szt. |
| Powiązanie projektu: | Projekt nr 17,18 |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 2.463,6 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 763,6 | Wkład własny (%) - 31 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne-1.700 EFRR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 69 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Żeromskiego |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 20 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Ług |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2008 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 600mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 180 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 140 | Wkład własny (%) – 77,7 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 40 z TFOGR | Dofinansowanie (%)-22,3 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Leśna |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 21 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Ług |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2008 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 450mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 250 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 50 | Wkład własny (%) - 20 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 200 UM | Dofinansowanie (%)- 80 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Słowackiego i Sosnowa |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 22 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Ług |
| Czas realizacji projektu: | 2011 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 550mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 350 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 70 | Wkład własny (%) - 20 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 280 UM | Dofinansowanie (%)- 80 |
| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w m. Żelkow |
| Nr projektu: | 23 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Żelków |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2012 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 3.000 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 500 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 140 | Wkład własny (%) - 28 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 360 dotacja UM | Dofinansowanie (%)- 72 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi gminnej w Skórcu ul. Reymonta |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 24 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 300 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 100 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 50 | Wkład własny (%) - 50 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 50 dotacja UM | Dofinansowanie (%)- 50 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowaki-Czerniejew |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 25 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Nowaki, Czerniejew |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2013 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej – 2.000 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 500 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 130 | Wkład własny (%) - 36 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 370 środki unijne EFRR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 74 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi gminnej nr 3641018W Wołyńce - Siedlce- Teodorów-dr.woj.803 |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 26 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Teodorów |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2009 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 1.115 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 540 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 180 | Wkład własny (%) - 33,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 360 środki unijne EFRR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 66,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w m. Gołąbek ul. Słoneczna |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 27 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Gołąbek ul. Słoneczna i Szkolna |
| Czas realizacji projektu: | 2013 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 500 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 300 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 100 | Wkład własny (%) - 33,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 200 UM | Dofinansowanie (%)- 66,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi gminnej nr 360914W dr woj.803 – Kol. Dąbrówka Wyłazy- Dąbrówka Wyłazy |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 28 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Wyłazy |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2009 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna – 1.500 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 838,4 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 258,4 | Wkład własny (%) - 30,8 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 580 środki unijne EFRR (RPO) | Dofinansowanie (%)- 69,2 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Remont świetlicy wiejskiej w m. Ozorów, Drupia, Skórzec, Dąbrówka Wyłazy, Nowaki, |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 29 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Ozorów, Drupia,, Skórzec, Dąbrówka Wyłazy, Nowaki |
| Czas realizacji projektu: | 2011-2013 |
| Wskaźniki: | Ilość wyremontowanych świetlic - 5 |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 550 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 200 | Wkład własny (%) - 36,4 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | środki unijne 350 EFRR (PROW) | Dofinansowanie (%)-63,6 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Boroszków, Wólka Kobyla, Skórzec ul. Armii Krajowej, Ozorów oraz wymiana starych lamp oświetleniowych na terenie gminy |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 30 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Boroszków, Wólka Kobyla, Skórzec, Żebrak, Grala-Dąbrowizna, Gołąbek, Dąbrówka Ług, Dąbrówka Stany, Czerniejew, Kłódzie, Ozorów, Nowaki, Stara Dabrówka, Dabrówka Wyłazy, Żelków I |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2010 |
| Wskaźniki: | Zmniejszenie kosztów oświetlenia drogowego |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 400 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 400 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | - | Dofinansowanie (%)- |
| Tytuł projektu/nazwa działania: | Remont budynku wraz z wyposażeniem klasy „O” w Szkole Podstawowej – Filia w Trzcińcu |
| Nr projektu: | 31 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Trzciniec |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |
| Wskaźniki: | Wymiana okien, remont łazienek, wymiana podłogi, doposażenie klasy „O” |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 121,9 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 89,3 | Wkład własny (%) - 73,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 32,6UM | Dofinansowanie (%)- 26,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Wymiana okien i ocieplenie budynku komunalnego w Dąbrówce Ług |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 32 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Dąbrówka Ług |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2008 |
| Wskaźniki: | Wymiana okien, ocieplenie budynku |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 120 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 120 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) |  | Dofinansowanie (%)- 0 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec-Ruda Wolińska |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 33 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Trzciniec |
| Czas realizacji projektu: | 2008-2009 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1.800mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 900 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 310 | Wkład własny (%) - 34,4 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 590 środki unijne EFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 65,6 |
| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kłódzie, Dobrzanów, Skarżyn, Boroszków |
| Nr projektu: | 34 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Kłódzie, Dobrzanów, Skarżyn, Boroszków |
| Czas realizacji projektu: | 2010-2013 |
| Wskaźniki: | Sieć wodociągowa – 15.855 mb, przyłącza wodociągowe - 131 |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 2.419,3 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 819,3 | Wkład własny (%) - 33,9 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 1.600 – środki unijneEFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 66,1 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna , budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami w m. Grala Dąbrowizna,Wólka Kobyla, Drupia, Żebrak, Trzciniec |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 35 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla, Drupia, Żebrak, Trzciniec |
| Czas realizacji projektu: | 2011-2013 |
| Wskaźniki: | Oczyszczalnia ścieków Q=150m3/d, sieć kanalizacyjna – 15.485 mb, przyłącza kanalizacyjne – 400 szt, przepompownie sieciowe – 8 szt |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 7.079,8 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 2.779,8 | Wkład własny (%) - 39,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 4.300 środki unijneEFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 60,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Remont zbiornika wodnego w Skórcu |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 36 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec dz. nr 81 |
| Czas realizacji projektu: | 2011 |
| Wskaźniki: | zbiornik wodny |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 132 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 132 | Wkład własny (%) - 100 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) |  | Dofinansowanie (%)- |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skórcu z budową hali sportowej |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 37 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Szkoła Podstawowa w Skórcu |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2009 |
| Wskaźniki: | hala sportowa, 2 sale lekcyjne, świetlica |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 2.000 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 657,2 | Wkład własny (%) - 32,8 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 1.342,8 środki unijne EFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 67,2 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego – Internet w gminie |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 38 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | 21 miejscowości należących do gminy |
| Czas realizacji projektu: | 2007-2009 |
| Wskaźniki: | dostęp do Internetu dla mieszkańców wsi |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 1.000 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 150 | Wkład własny (%) - 15 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 850 środki unijneEFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 85 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Teodorów |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 39 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Teodorów |
| Czas realizacji projektu: | 2008 |
| Wskaźniki: | miejsce spotkań dla mieszkańców |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 420 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 140 | Wkład własny (%) - 33,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 280 środki unijne EFRR(PROW) | Dofinansowanie (%)- 66,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w kafejkę internetową w m. Grala-Dąbrowizna |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 40 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Grala- Dąbrowizna |
| Czas realizacji projektu: | 2009 |
| Wskaźniki: | miejsce spotkań dla mieszkańców |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 658 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 238 | Wkład własny (%) - 36,2 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 420 środki unijne EFRR(RPO) | Dofinansowanie (%)- 63,8 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Skórzec |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 41 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Skórzec |
| Czas realizacji projektu: | 2011 |
| Wskaźniki: | sala widowiskowa, sala odnowy biologicznej |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 600 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 200 | Wkład własny (%) - 33,3 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 400 środki unijne EFRR(PROW) | Dofinansowanie (%)- 66,7 |

| Tytuł projektu/nazwa działania: | Przebudowa drogi w miejscowości Boroszków |
| --- | --- |
| Nr projektu: | 42 |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Skórzec |
| Lokalizacja projektu: | Boroszków |
| Czas realizacji projektu: | 2011 |
| Wskaźniki: | Nawierzchnia bitumiczna na odcinku 1.000 mb |
| Powiązanie projektu: |  |
| Szacowane koszty (w tys zł.PLN): | 400 |
| Wkład własny (w tys zł. PLN) | 100 | Wkład własny (%) - 25 |
| Dofinansowanie projektu (w tys zł. PLN) | 300 dotacja UM | Dofinansowanie (%)- 75 |

V. Powiązanie projektów z celami strategicznymi i innymi dokumentami dotyczącymi rozwoju.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec na lata 2007-2013 kładzie nacisk na wzmocnienie procesów rozwojowych gminy, sprzyjających przede wszystkim tworzeniu warunków poprawy życia mieszkańców gminy, a więc łagodzenie różnic pomiędzy poziomem życia ludności w mieście a na terenach wiejskich.

Projekty  przewidziane do realizacji w ramach Planu  Rozwoju Gminy Skórzec na lata 2007-2013 wpisują się bezpośrednio w realizację wszystkich celów strategicznych województwa mazowieckiego.

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.

|  | Wskaźniki | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Produkty | 1. Długość przebudowanych dróg o nawierzchni bitumicznej (km). 2. Długość nowych ciągów chodnikowych (km) 3. Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody, studni głębinowych (sz.) 4. Liczba wybudowanych, rozbudowanych oczyszczalni ścieków (szt) 3. Długość nowej sieci wodociągowej (km)/szt 4. Długość nowej sieci kanalizacyjnej (km) 5. Liczba projektów z zakresu poprawy warunków nauczania 6. Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej i sportowej (szt) 7. Liczba projektów z zakresu poprawy warunków obsługi interesantów (szt) 8. Liczba projektów z zakresu poprawy warunków pracy, zmniejszenia kosztów utrzymania budynku komunalnego (szt) 9. Liczba projektów z zakresu infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe (szt) 10 Liczba projektów z zakresu działalności kulturalnej | 12,815 4,762 1+1 3 49,9/ 538 47,8/ 1228 2 4 2 2 5 8 |
| Rezultaty | 1. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) 2. Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 3. Liczba ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (m3/miesiąc). 4. Zmniejszenia zużycia opału 5. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy uzbrojenia terenu, przebudowy dróg (ha) 6. Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) | będzie szacowane będzie szacowane będzie szacowane będzie szacowane 5 ha + 2% |
| Oddziaływanie | Zwiększenie inwestycji w gminie Zwiększenie liczy mieszkańców | + 20% + 5% |

VII.  Plan finansowy na lata 2007-20013.

Całkowity koszt realizowanych przez Gminę Skórzec projektów wyniesie w latach 2007-2013  - 47.612,6  tys. złotych.

Gmina zamierza przeznaczyć na ten cel środki będące wkładem własnym o wysokości 18.196,8 tys. złotych, co stanowi 38,2 % ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych w tym okresie. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z pomocowych środków publicznych, w tym  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dotacji celowej  Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pomoc ta będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a więc w celu zachowania płynności bieżącej finansowej zakłada się finansowanie części zadań kredytami bankowymi , pożyczkami z  NFOŚiGW oraz WFOŚiGW . Refundacja natomiast będzie stanowić część nakładów niezbędnych do realizacji kolejnych  projektów.

Podział nakładów na źródła finansowania w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Tytuły | Kwota w tys.zł. | Struktura udziału poszczególnych środków w całkowitych kosztach w % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Całkowity koszt inwestycji na lata 2007-2013 | 47.612,6 | 100,0 |
| w tym: |
| 1. | środki własne | 18.196,8 | 38,2 |
| 2. | dotacje z budżetu województwa mazowieckiego | 1.857,6 | 3,9 |
| 3. | pożyczka WFOŚiGW | 1.717,9 | 3,6 |
| 4. | środki unijne | 25.840,3 | 54,3 |

| Poniższa tabela przedstawia planowane nakłady do poniesienia w tys złotych na lata 2007-2013 według poszczególnych projektów |
| --- |
| Lp. | Nazwa projektu/działania | Koszt całko-wity w tys zł. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  |  | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki pomocowe | Środki własne | Środki omo-cowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. | Urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych wraz z utwardzeniem działki nr 119/1 w Skórcu | 194,8 | 69,9 | 124,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa studni głębinowej dla wodociągu grupowego w m. Grala-Dąbrowizna | 172,4 | 27,4 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączani w m. Dąbrówka Stany | 1558,2 | 640,3 | 917,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uruchomienie w Urzędzie Gminy gminnego punktu informacyjnego, zakup komputerów | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Skórcu | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 i 8 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec-Dąbrówka Ług oraz opracowanie projektu przebudowy drogi | 590 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 9. | Budowa boiska sportowego w m. Grala-Dąbrowizna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 40 | - | 200 |  |  |
| 10. | Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Gołąbek | 106 | 56 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Stany | 1.594 | - | - | 80 |  | 454,2 | 556,2 |  | 503,6 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Skórzec | 3.060 | 20 | - | 600 | 1.300 | 320 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Budowa suw, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Czerniejew | 3.741 | 137,6 | 1.000 | 669,1 | 1.300 | 234,3 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Ozorów | 2.483,8 | 62 | - |  |  | 299,1 | 300 | 422,7 | 1.400 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Gołąbek | 4.137,1 | 83,5 | - |  | - | 900 | 1.600 | 353,6 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Nowaki | 1.682,4 | - | - | 22,6 | - | 200 | - | 64 | 300 | 350 | 400 | 115,8 | 230 |  |  |
| 17. | Budowa oczyszczalni ścieków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żelków | 3.540 | - | - | 140 | - | 310 | 690 | 990 | 1.410 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Teodorów | 1.401,9 | - | - | - | - | 201,9 | - | - | - |  |  | 200 | 300 | 100 | 600 |
| 19. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w m. Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dąbrówka Niwka | 2.463,6 | - | - | 263,6 | - | - | - | 300 | 700 | 200 | 600 | - | 400 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 20. | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Żeromskiego | 180 | 50 | 40 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Leśna | 250 | 10 | - | 40 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Przebudowa drogi w m. Dąbrówka Ług ul. Słowackiego i Sosnowa | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 280 |  |  |  |  |
| 23. | Przebudowa drogi w m. Żelków | 500 | 80 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 210 |  |  |
| 24. | Przebudowa drogi gminnej w Skórcu ul. Reymonta | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowaki – Czerniejew | 500 | 20 | - | 30 | 150 |  |  |  |  |  |  | 40 | 60 | 40 | 160 |
| 26. | Przebudowa drogi gminnej nr 360918W Wołyńce –Siedlce-Teodorów –dr.woj.803 | 540 | - | - | 20 |  | 160 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Przebudowa drogi w m. Gołąbek ul. Słoneczna i Szkolna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 200 |
| 28. | Przebudowa drogi gminnej nr 360914W dr. woj. 803-Kol. Dąbrówka Wyłazy-Dąbrówka Wyłazy | 838,4 |  |  | 60 | - | 198,4 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Remont świetlicy wiejskiej Ozorów, Drupia, Skórzec,Dąbrówka Wyłazy, Nowaki | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 125 | 75 | 125 | 50 | 100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 18.30. | Dobudowa oświetlenia drogowego w m. Boroszków, Wólka Kobyla, Skórzec ul. Armii Krajowej, Ozorów, Trzciniec, Grala Darowizna, Dąbrówka Stany oraz wymiana starych lamp na lampy energooszczędne na terenie gminy | 400 | 76 | - | 100 | - | 100 | - | 124 | - |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Remont budynku wraz z wyposażeniem klasy „O” w Szkole Podstawowej – Filia w Trzcińcu | 121,9 | 89,3 | 32,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Wymiana okien i ocieplenie budynku komunalnego w Dąbrówce Ług | 120 | 40 | - | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec-Ruda Wolińska | 900 | - | - | 100 | - | 210 | 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kłódzie, Skarżyn, Dobrzanów, Boroszków | 2.419,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  | 340 | 660 | 379,3 | 940 |
| 35. | Budowa oczyszczalni scieków w m. Grala Darowizna oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m.Grala Dąbrowizna, Żebrak, Trzciniec, Wólka Kobyla, Drupia | 7.079,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | - | 1.200 | 1.800 | 1.479,8 | 2.500 |
| 36. | Remont zbiornika wodnego w Skórcu dz nr 81 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |
| 37. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej z budowa hali sportowej w Skórcu | 2.000 | 81,7 |  | 402,2 | 830 | 173,3 | 512,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego – Internet w gminie | 1.000 |  |  | 70,6 | 400 | 44,1 | 250 | 35,3 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 39. | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Teodorów | 420 |  |  | 140 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w kafejkę internetową w m. Grala-Dąbrowizna | 658 |  |  |  |  | 238 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m.Skórzec | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 400 |  |  |  |  |
| 42. | Przebudowa drogi w m. Boroszków | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 47612,6 | 2411,7 | 2510,4 | 2908,1 | 4.460 | 4043,3 | 7.079 | 2.389,6 | 5.713,6 | 1.287 | 2.145 | 2030,8 | 3985 | 2149,1 | 4500 |

VIII. System wdrażania projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec wdrażany będzie przez Wójta Gminy oraz  pracowników  referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Skórcu. Będą oni występować o środki finansowe sporządzając odpowiednie projekty i wnioski.

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest zobowiązana przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych – rozporządzeń, wprowadzających ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeń odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że korzystając z różnych źródeł finansowania trzeba będzie sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Skórzec jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, składanie wniosków aplikacyjnych do Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami Planu,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej działań związanych z realizacją planu rozwoju lokalnego.

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami.

Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki

sposób, aby efektywnie kojarzyć go z innymi przedsięwzięciami na obszarze gminy.

Organami gminy odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji planu są:

- Rada Gminy

- Wójt Gminy

Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych niezbędnych informacji i dokumentów.

Ocena realizacji planu:

- pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie

sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania planu;

- pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań Wójta.

Ocena planu rozwoju lokalnego dokonywana będzie każdorazowo na zakończenie roku budżetowego przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za dany rok.

Współpraca pomiędzy gminą a sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi w celu realizacji planu odbywać się będzie:

- poprzez inicjowanie okresowych spotkań Wójta, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i innych organizacji mających wpływ na rozwój gminy,

- poprzez przepływ informacji z sesji Rady Gminy,

- zaproszenie osób zainteresowanych  na posiedzenia Rady Gminy.

# Text boxes

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skórzec