Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyf. Budżet. | Łączny koszt zadania W 2009 roku | Plan po zmianach W tym: | Wykonanie Na 30.06.09 | W tym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet Gminy Pożyczka z WFOŚIGW | Gminny Fundusz Ochrony Środow. | Ogółem | Budżet Gminy Pożyczka z WFOŚIGW | Gminny Fundusz Ochrony Środow. |
| 1. | 2. | 3. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Inwestycje realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska |
| 1. | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | Dz.900 Roz.90011 §6270 | 1.500.000 |  | 1.500.000 | 344.670,60 |  | 344.670,60 |
| Inwestycje finansowane z Budżetu Gminy Buczek |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czestków B i F gmina Buczek | Dz.010 Roz 01010 §6050 | 30.000 | 30.000 |  | 9.150,00 | 9.150,00 |  |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Buczek i Bachorzyn, | Dz.010 Roz 01010 §6050 | 40.000 | 40.000 |  | 1.792,53 | 1.792,53 |  |
|  | Dział 010 Razem |  | 70.000 | 70.000 |  | 10.942,53 | 10.942,53 |  |
| 4. | Budowa ulicy Cichej w Buczku | Dz.600 Roz 60016 §6050 | 5.000 | 5.000 |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Modernizacja drogi gminnej Dąbrowa (remont z nawierzchnią asfaltowa) | Dz.600 Roz 60016 §6050 | 175.000 | 175.000 |  | 82.590,45 | 82.590,45 |  |
| 6. | Modernizacja drogi gminnej Dobra-Sycanów | Dz. 600 Roz.60016 §6050 | 131.000 | 131.000 |  | 0 | 0 |  |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej Grzeszyn-Sowińce (nakładka asfaltowa) | Dz.600 Roz 60016 §6050 | 90.000 | 90.000 |  | 84.047,38 | 84.047,38 |  |
| 8. | Modernizacja drogi gminnej Luciejów-Grabowiec (nakładka asfaltowa) | Dz.600 Roz 60016 §6050 | 90.000 | 90.000 |  | 86.261,80 | 86.261,80 |  |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Luciejów-Szadek (nakładka asfaltowa) | Dz.600 Roz. 60016 §6050 | 82.000 | 82.000 |  | 43.465,87 | 43.465,87 |  |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej Nr 103104 Gucin-Rokitnica | Dz.600 Roz.60016 §6050 | 780.000 | 780.000 |  | 11.630,00 | 11.630,00 |  |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska-Bachorzyn-Czarny Las | Dz. 600 Roz.60016 §6050 | 8.000 | 8.000 |  | 0 | 0 |  |
| 12. | Modernizacja drogi gminnej Wola Bachorska-Buczek | Dz.600 Roz. 60016 §6050 | 229.000 | 229.000 |  | 0 | 0 |  |
| 13. | Modernizacja drogi wewnętrznej Czestków B II (Kocia Góra) | Dz.600 Roz. 60016 §6050 | 169.000 | 169.000 |  | 0 | 0 |  |
| 14. | Modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi Czestków A Dąbrówka | Dz.600 Roz. 60016 §6050 | 410.000 | 410.000 |  | 4,00 | 4,00 |  |
| 15. | Modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi Czestków B Oszki | Dz.600 Roz. 60016 §6060 | 385.000 | 385.000 |  | 4,00 | 4,00 |  |
| 16. | Modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi Gucin | Dz.600 Roz 60016 §6060 | 205.000 | 205.000 |  | 0 | 0 |  |
| 17. | Modernizacja dróg gminnych w obrębie wsi Wola Buczkowska | Dz.600 Roz 60016 §6060 | 145.000 | 145.000 |  | 0 | 0 |  |
| 18. | Remont ulicy Parkowej do GS obok Kościoła | Dz.600 Roz 60016 §6060 | 90.000 | 90.000 |  | 78.080,37 | 78.080,37 |  |
|  | Dział 600 Razem |  | 2.994.000 | 2.994.000 |  | 386.083,87 | 386.083,87 |  |
| 19. | Zakup gruntów | Dz.700 Roz 70005 §6060 | 35.000 | 35.000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Dział 700 Razem |  | 35.000 | 35.000 |  | 0 | 0 |  |
| 20. | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Buczku - etap I – docieplenie budynku | Dz.750 Roz 75023 §6050 | 150.000 | 150.000 |  | 8.052,00 | 8.052,00 |  |
|  | Dział 750 Razem |  | 150.000 | 150.000 |  | 8.052,00 | 8.052,00 |  |
| 21. | Zakup samochodów specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczek | Dz.754 Roz 75412 §6060 | 150.000 | 150.000 |  | 3.743,99 | 3.743,99 |  |
|  | Dział 754 Razem |  | 150.000 | 150.000 |  | 3.743,99 | 3.743,99 |  |
| 22. | Przebudowa linii energetycznej – ul. Spółdzielcza oraz ul. Szkolna | Dz.900 Roz 90015 §6050 | 120.000 | 120.000 |  | 0 | 0 |  |
|  | Dział 900 Razem |  | 120.000 | 120.000 |  | 0 | 0 |  |
| 23. | Budowa kompleksu boisk w ramach Programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Czestkowie, Gmina Buczek | Dz.926 Roz 92601 §6050 | 1.136.334 | 1.136.334 |  | 4.392,00 | 4.392,00 |  |
| 24. | Budowa zespołu boisk wraz z urządzeniami sportowymi i technicznymi w ramach Programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” w miejscowości Buczek, przy ZSPiGP, działki nr ewid. 204 i 205 | Dz.926 Roz 92601 §6050 | 1.136.334 | 1.136.334 |  | 18.408,65 | 18.408,65 |  |
| 25. | Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego(2009-2010) budowa zespołu dwóch boisk-piłkarskiego i wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną | Dz.926 Roz 92605 §6050 | 100.000 | 100.000 |  | 22.014,32 | 22.014,32 |  |
|  | Dział 926 Razem |  | 2.372.668 | 2.372.668 |  | 44.814,97 | 44.814,97 |  |
| OGÓŁEM Inwestycje | 7.391.668 | 5.891.668 | 1.500.000 | 798.307,96 | 453.637,36 | 344.670,60 |

Buczek, dn. 20.08.2009 r.