Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych

zatwierdzonych Uchwałą Budżetową Miasta Piastowa

na rok budżetowy 2006

# W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Rozdział 40040002 Dostarczanie wody

- „Budowa wodociągu w ul. Orła Białego (od ul. J. Lelewela do ul. Północnej, ul. Wrzosowej, ul. Błońskiej (od ul. Wrzosowej do Al. Krakowskiej) i w Al. Krakowskiej do ul. Toruńskiej” – Zakończona.

- „Budowa wodociągu w ul. A. Dygasińskiego (od ul. Dworcowej do Pl. Zgody), w Pl. Zgody i w ul. H. Sienkiewicza (od Pl. Zgody do ul. Dworcowej)”-  Budowa wodociągu zakończona, w najbliższym czasie zostanie odtworzona nawierzchnia asfaltowa.

- „Budowa wodociągu w ul. J. Słowackiego, ul. J. Tuwima” – W związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym zamówiono mapy do projektu. Projekt budowlany zostanie wykonany po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu na 2007 rok.

- „Budowa wodociągu w ul. J. Sobieskiego”- Zakończona.

W dziale 600 Transport i łączność

# Rozdział 60060016 Drogi publiczne gminne

- „Budowa nawierzchni w Al. Wojska Polskiego od ul. J. Dąbrowskiego do ul. J. Sowińskiego”-  Zakończona.

- „Budowa nawierzchni w ul. H. Wieniawskiego”. Zakończona.

- „Budowa chodnika z krawężnikami w ul. Dworcowej (od ul. 11 Listopada do ul. H. Sienkiewicza)”. Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Podpisano porozumienie Burmistrza Miasta Piastowa z Zarządem Powiatu na finansowanie przez Miasto Piastów części inwestycji.

- „Budowa chodnika przy ul. W. Łukasińskiego”- Zakończona.

- „Budowa wjazdu na Osiedle RSM przy ul. Piasta” – Zakończona.

- „Budowa parkingu przy ul. Lipowej”. Zakończona.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80180101 Szkoły podstawowe

- „Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1” – Zakończona.

rozdział 80180104 Przedszkola

- „Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. J. Lelewela” – Trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia:  15 sierpień 2007r.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szarych Szeregów (od ul. A. Dygasińskiego do ul. Zielonej) i w ul. Zielonej”. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na część inwestycji znajdującą się na działce należącej do miasta. Na część inwestycji znajdującą się na działce należącej do PKP uzyskano wstępną zgodę PKP na umieszczenie urządzenia oraz złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym do wojewody. Złożono również 2 wnioski do wojewody o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, w związku z położeniem projektowanego kanału w pobliżu urządzeń kolejowych.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolej” – Zakończona.

- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie budynków w ul. M. Reja – Al. Tysiąclecia” – Zakończona.

- „Budowa przykanalika do posesji nr 2a w ul. T. Kościuszki”. Zakończona.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Piłsudskiego (od ul. Piasta do ul. J. Sobieskiego)” – Zakończona.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J. Sobieskiego” – Zakończona.

- „Budowa oczyszczalni ścieków deszczowych wraz z kanałem deszczowym w ul. J. Dąbrowskiego”. Wniosek o dotację złożony do Norweskiego Mechanizmu Finansowego został zaakceptowany formalnie, jednak nie uzyskał wystarczającej ilości punktów w zakresie merytorycznym.

W Dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92692601

1. „Budowa budynku Klubu Sportowego” – Uzyskano pozwolenie na budowę. Procedura przetargowa w toku.